|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **需求部门** | | | **需求名称** | | | |
| 市场营销部 | | | 四周年庆典活动开发需求单 | | | |
| **需求申请人** | | | **开发级别**（低，中，高，较高，紧急） | | | |
| 程玲玲（市场营销经理） | | | 高 | | | |
| **需求申请日期** | | | **需求期望完成日期** | | | |
| 2015-2-27 | | | 2015-3-23 | | | |
| **上级审批人** | | | **需求关联其他部门** | | | |
| 刘烨成 | | | 信息系统部、开发部 | | | |
| **来源（Who）**（重要信息，方便追根溯源，由需求人员填写） | | | | | | |
| 四周年庆典活动 | | | | | | |
| **场景（Where、When）**（重要信息，用来了解需求应用的位置和需要部署的时间） | | | | | | |
| 四周年庆典活动开发需求单 | | | | | | |
| **需求描述（What）**（最重要的信息，由需求方初次填写-产品经理沟通后补充） | | | | | | |
| 1. 会员签到领取双倍积分（完成时间：2015.03.13）     1.活动期间，每天领取的积分\*2。  2.会员签到后弹出提示框（设计稿）     1. 活动期间新会员注册赠送20积分（完成时间：2015.03.13）   会员在网站操作（下单购买/点击抽奖等）时，判断会员是否登陆，如未登陆跳出提示框，云汉芯城4周年庆典，新会员注册即送20积分（设计稿）。     1. 会员登陆免费抽奖：活动期间会员登陆享有免费抽奖一次的机会，奖品概率：5IC币 95%，10 IC币3%，20 IC币1%，50 IC币1%，其他0。（完成时间：2015.04.03） 2. 会员登陆后即出现提示框：云汉芯城四周年庆典，您获得1次免费抽奖机会，立即抽奖（设计稿）！只要会员登陆后未抽奖，下次登陆继续提醒，若会员已参加抽奖，则不再弹出提示框。      1. 活动期间，每个ID每天有一次免费抽奖机会，隔天清零！ 2. 整点抢红包（完成时间：2015.03.13）   1.每天下午2点，整点抢红包，每天随机发200个红包，每天总数量为500积分，红包金额随机。  2.活动期间每天上午10点、11点、下午1点、1点30分、1点50分、1点55分、51分网站跳出提示框，提示框上有时间倒计时功能，下午2点整点抢红包（设计稿）。  3．会员抢红包后，出现抢到的积分数量，判断会员是否登陆，如登陆做积分存入个人账户提醒，若未登陆做登陆提醒，登陆后将抢到的红包存入个人账户。  4、若红包已抢光，提示明天再来！             1. 微信抢红包（完成时间：2015.03.27）   1. 关注ICKey官方微信  2. 点击微信上四周年庆抢红包活动抢红包  3. 拆红包，显示红包金额\*\*IC币（1-10 IC币随机，总金额为每天1000IC币，领完提示红包已抢光，请明天再来）并弹出框询问是否需要将IC币存入ICkey账户  4. 选择需要后，绑定ICkey账户，红包金额转入ICkey账户   1. 下单抽奖（完成时间：2015.03.13） 2. 下单后即可抽奖，在提交订单成功的页面，弹出提示框，您有一次抽奖机会（设计稿）。      1. 在会员中心页面提示：您有\*次免费的抽奖机会，点击去抽奖！      1. 抽奖机会可累计，只要下单就有抽奖机会。      1. 抽中奖品将在订单完成二周后进行兑换，抽中IC币将在订单完成2周后将积分存 2. 入会员账户，抽中100元京东卡，将在订完完成后由客服人员联系赠送京东卡。 3. 中奖概率：10积分95%，20积分3%，50积分2%，100元京东卡10张（放出时间另定）。 4. 月底更新大奖获奖信息，获奖信息由市场营销部提供。 5. 下单赠送积分（完成时间：2015.03.13）  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 订单金额 | 非活动期赠送积分 | 活动期间赠送积分 | 订单金额 | 非活动期赠送IC币 | 活动期间赠送IC币 | | 200元≤订单金额<5000元 | 订单金额满200元赠送10积分 | 原积分\*1.5 | 200元≤订单金额<5000元 | 订单金额的1/2 | 1.5倍 | | 5000元≤订单金额<1万元 | 原积分\*2 | 5000元≤订单金额<1万元 | 2倍 |  1. 万元返利2% 2. PCB订单金额满200减20，满500减,60，满1000减120（完成时间：2015.03.13） 3. 被动器件：88折（完成时间：2015.03.13） 4. 弹幕（完成时间：2015.03.13）      1. 在专题页面上添加弹幕 2. 弹幕可手动关闭 3. 弹幕上文字动态出现，文字从字体库随机跳出，字体库由市场营销部提供 4. 用户可在白框内输入自己想说的内容 5. 点击Duang一下按钮1秒后出现从左往右出现在屏幕上方，到右边屏幕边缘后消失，内容仅本用户可见。 6. 四周年庆活动专题页上线、跳转等功能（完成时间：2015.03.13）   1.根据专题页的设计稿进行切图上线  2.实现专题页中的相关链接跳转功能 | | | | | | |
| **需求分析** | **需求设计** | **编码** | **开发部测试** | **配置和发布** | **业务部验收** | **上线** |
| 1人/天 | 1人/天 | 3人/天 | 1人/天 | 0.5人/天 | 1人/天 | 0.5人/天 |
| **验收标准（How）**（由需求方初步填写-产品经理沟通后补充） | | | | | | |
| 1. 按照需求要求设计完成 2. 所有功能均能正常实现 | | | | | | |